المملكة الاردنيه الهاشمية

سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

قسم المشاريع

### استدراج العروض الخاص بمشروع

#### صيانة مبنى المركز الصحي/وادي موسى

د-1

نموذج كتاب عرض المناقصة

Letter of Tender

المشروع :                            صيانة مبنى المركز المركز الصحي

إلى السادة (صاحب العمل) : ......................................................................
لقد قمنا بزيارة الموقع  والتعرف على الظروف المحيطة به، كما قمنا بدراسة شروط العقد، والمواصفات، والمخططات، وجداول الكميات، وملحق عرض المناقصة، والجداول الأخرى، وملاحق العطاء ذات الأرقام: ............................ المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعلاه. ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ الأشغال وإنجازها وتسليمها وإصلاح أية عيوب فيها وفقا لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعلاه مقابل مبلغ إجمالي وقدره: ........................................ أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقا لنا بموجب شروط العقد.

إننا نقبل تعيين "مجلس فض الخلافات" بموجب "الفصل العشرين" من شروط العقد وسوف نقوم بالاتفاق على تعيين أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة.

نوافق على الالتزام بعرض المناقصة هذا لمدة (90) يوما من تاريخ إيداع العروض، وأن يبقى العرض ملزما لنا، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة الالتزام هذه. كما نقر بأن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا لا يتجزأ من "كتاب عرض المناقصة".

نتعهد في حالة قبول عرضنا، أن نقدم ضمان الأداء المطلوب بموجب المادة (4/2) من شروط العقد، وأن نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة، وأن ننجز الأشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقا لمتطلبات وثائق العقد خلال "مدة الإنجاز".

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا، وإلى أن يتم ذلك، فإن "كتاب عرض المناقصة" هذا مع "كتاب القبول أو قرار الإحالة" الذي تصدرونه يعتبر عقدا ملزما فيما بيننا .

ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم.

حرر هذا العرض في اليوم:  ................ من شهر: ................ عام: ................
توقيع المناقص: ......................... شاهد: ................................

د-2

ملحق عرض المناقصة

Appendix to Tender

المشروع:  صيانة مبنى المركز المركز الصحي

| البيــــان | رقم المادة | التحديدات |
| --- | --- | --- |
| اسم صاحب العمل: سلطة اقليم البترا التنموي السياحي عنوانه: لواء البتراء | 1/1/2/2 و1/3 | سلطة اقليم البترا التنموي السياحي |
| اسم المهندس : سلطة اقليم البترا / مديرية الاشغال العامه والخدمات عنوانه: لواء البتراء | 1/1/2/4 |  |
| اسم المقاول: عنوانه: | 1/1/2/3 و1/3 |  |
| كفالة المناقصة | التعليمات | ( 5% ) دينار |
| كفالة إصلاح العيوب | التعليمات | ( 5 % ) دينار |
| مدة الإنجاز للأشغال | 1/1/3/3 | ( 30ثلاثون ) يوما تقويميا من تاريخ أمر المباشرة |
| فترة الإشعار بإصلاح العيوب | 1/1/3/7 | ( 365 ) يوما تقويميا |
| القانون الذي يحكم العقد | 1/4 | القوانين الأردنية السارية المفعول |
| اللغة المعتمدة في العقد | 1/4 | اللغة العربية و اللغة الانجليزية |
| لغة الاتصال | 1/4 | اللغة العربية واللغة الإنكليزية |
| المدة التي سيمنح فيها المقاول حق الدخول إلى الموقع | 2/1 | (7) أيام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة . |
| قيمة ضمان الأداء قيمة ضمان الأداء خلال فترة الإشعار بإصلاح العيوب (ضمان اصلاح العيوب) | 4/2 | (10%) من "قيمة العقد المقبولة" (5%) من قيمة العقد |
| نظام توكيد الجودة | 4/9 | غير مطلوب مطلوب |
| أوقات العمل المعتادة | 6/5 | (8) ساعات يوميا، ولمدة (6) أيام في الأسبوع |
| الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد للمباشرة | 8/1 | (15) يوما، وتعتبر هذه الفترة مشمولة ضمن مدة الإنجاز |
| قيمة تعويضات التأخير | 8/7 | ( 15 ) دينار عن كل يوم تأخير |

| الحد الأقصى لقيمة تعويضات التأخير | 8/ 7 | (15% من قيمة العقد المقبولة |
| --- | --- | --- |
| مكافأة الإنجاز المبكر | 8/ 13 | ( / ) دينار عن كل يوم مبكر |
| الفترة المحددة للجنة تسلم الأشغال لمشاريع المستشفيات ومحطات التوليد وما يماثلها 0 | 10 / 1 | (28 ) |
| النسبة المئوية التي تدفع للمقاول عن المبلغ الاحتياطي الذي يتم صرفة إذا لم ترد في الجداول | 13 / 5- ب | 15% |
| جدول بيانات التعديل : المواد الخاصة لتعديل الأسعار بسبب تغير التكاليف | 13/ 8 | يتم تحديدها حسب الكشف المرفق في نهاية الملحق 0 |
| قيمة الدفعة المقدمة | 14 / 2 | ( / ) من قيمة العقد المقبولة |
| عملات الدفع للمقاول | 14/ 15 | الدينار الأردني |
| تقديم وئائق التأمينات | 18/ 1 | خلال ( 14 ) يوماً من تاريخ المباشرة |
| نسبة المحتجزات | 14/ 3 | (10% ) من قيمة الدفعة |
| الحد الأعلى للمحتجزات | 14 / 3 | ( 5% ) من قيمة العقد المقبولة |
| التحضيرات عند الوصول إلى الموقع | 14/5 | جميع المواد والتجهيزات الآلية التي تدخل في الأشغال |
| الحد الأدنى لقيمة الدفعة المرحلية | 14/6 | ( ) ألف دينار |
| أسعار تبديل العملات | 14/8 |  |
| نسبة الفائدة القانونية (نفقات التمويل ) | 14/8 | (9%) سنوياً |
| الحد الأدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث | 18/3 | ( ) دينار لكل حادث |
| تشكيل مجلس فض الخلافات | 20/2 | من عضو واحد من ثلاثة أعضاء |
| فترة تعيين مجلس فض الخلافات | 20/2 | خلال (28) يوما من تاريخ المباشرة |
| الجهة التي تعين أعضاء مجلس فض الخلافات في حالة الاتفاق بين الفريقين | 20/3 | جمعية المحكمين الأردنيين |

د-3

نمــوذج اتفاقية العقـــد

Form of Contract Agreement

المشروع:    ...............................  العطاء رقم: ...................................

حررت هذه الاتفاقية في هذا اليوم ............. من شهر ................... لسنة ................

###### بين

صاحب العمل ....... سلطة إقليم البترا التنموي السياحي  ........................... على اعتباره "الفريق الأول"

### المقاول      ....................................................... على اعتباره "الفريق الثاني"

لما كان صاحب العمل راغبا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال مشروع:   ..................................................................................................................

ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها وتسليمها وفقا لشروط العقد،

فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:

1 -	يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد.

2 -	تعتبر الوثائق المدرجة تاليا جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة:

أ -	"كتاب القبول" 		  ...............................................

ب -	"كتاب عرض المناقصة	  ...............................................

ج -	ملاحق المناقصة ذات الأرقام: ............................................

د -	شروط العقد (الخاصة والعامة)

هـ -	المواصفات

و -	المخططات

ز -	والجداول المسعرة (جداول الكميات والجداول الأخرى

3 -	"قيمة العقد المقبولة"	   .....................................

"مدة الإنجاز"	           ( 30)  ثلاثون تقويميا

4 -	إزاء قيام صاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها وتسليمها وفقا لأحكام العقد.

5 -	إزاء قيام المقاول بتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب العمل بأن يدفع إلى المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وبالأسلوب المحدد في العقد.

وبناءا على  ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه الاتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعلاه وذلك وفقا للقوانين المعمول بها.

| الفريق الثاني (المقاول) | الفريق الأول (صاحب العمل) |
| --- | --- |
| التوقيع: ................................... الاسم: .................................... الوظيفة: ................................. وقد شهد على ذلك: ...................... | التوقيع: .................................. الاسم : م. محمد عبد المحسن ابو الغنم الوظيفة : رئيس مجلس المفوضين وقد شهد على ذلك: .................... |

## الشروط الخاصة الأضافية

SUPPLEMENTARY PARTICULAR CONDITIONS

- وصف المشروع موضوع العطاء

اعمال  صيانة المركز الصحي وجميع ما يلزم لإنجاز العمل .

يجب على المقاول مراعاة الأمور التالية :-

التزامات عامة :-

العمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع 0

عدم استعمال ( الموقع ) لأي غرض غير تنفيذ الأشغال 0

فـي حالـة وجـوب إنشـاء سقالة على ملك أحد المجاورين ، فعلي المقاول أن يقوم بالاتصال معه ، وعمل الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك ، ثم إخلاء المكان وإصلاحه عند إتمام وعلى حسابه الخاص،

ضبط إدارة العمل :-

أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وإعداد محاضر الاجتماع 0

أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقوم سير العمل وإعداد التقارير 0

في حالة إصلاح العيوب ، أن يضع جدولاً لذلك ، وان يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أولا بأول 0

أن يزود الموقع بلافتات تبين اسم المشروع ، واسم صاحب العمل ، وبالعدد والحجم وبالشكل الذي يتفق مع المهندس علية 0

في حالة رفض المهندس لمادة أو عمل ما فيجب على المقاول البدء بتصحيح الوضع ويقدم مقترحاته بالإعادة أو التصحيح إلى المهندس وذلك لتلافي تكرار الخطأ المطلوبه والموصوفه ضمن الشروط

– علـى المقـاول عـدم الانتقـال مـن مرحلة عمل إلى أخرى إلا بعد الحصول على موافقة المهندس المشرف الخطية عليها مع الالتزام التام بالتنفيذ حسب الجداول من حيث الترتيب 0

- على المقاول تقديم برنامج عمل يوضح مراحل العمل والدفعات المالية المتوقعة بعد موافقة الجهة المشرفه0

- تعتبر الشروط الخاصة والمواصفات الخاصة مكملة للجزئين الأول والثاني من دفتر عقد المقاولة ومكملة للمواصفات العامة للمباني والطرق والجسور الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان 0

- على المقاول مراعاة أمور السلامة العامة والتنسيق أول بأول مع الأشراف  وفي حال مخالفة المقاول ترك مخلفات مواد البناء على الشوارع وعدم أزالتها أو التنسيق مع الأشراف مما يعيق أمور السلامة العامة ويلحق الضرر بالمواطنين فأنة يتم أزالتها  بواسطة عمال سلطة الإقليم ويتم حسم أجرة هذه من مستحقات المقاول عن الأعمال المنفذة 0

- يحق لسلطة إقليم البتراء أضافه ما نسبته (25% ) على كميات العطاء ضمن مناطق متفرقة داخل حدود السلطة وبنفس أسعار العطاء ولا يتقاضى المقاول آي علاوات مقابل هذه الزيادات في حال إقرارها وتنفيذها 0

ممارسة مهنة المقاولات وأداء مهامه بخصوص العقد :-

الممارسة الجيدة :

إذا لم يكن قد حدد وصف كامل لمادة أو منتج أو مصنعيه ، فإنه من المفهوم أن تكون تلك المادة أو العمل ملائمة لأغراض العقد أو ما يمكن أن يستنتج من مضامينه منطقياً لممارسات التنفيذ الجيدة ، بما في ذلك نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات القياسية المعمول بها 0

إذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثلA S T M)) أو (B S S  )أو غيرها فإنه يجب على المقاول تقديم شهادة المنشأ التي تبين مطابقة مايقدمه من تلك المواصفات لما فيه قناعة المهندس 0

المواصفات المقيدة :

إذا حدد مصدر واحد لإحدى المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد بالبند ، ولا يغير ذلك المصدر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل 0

على المقاول وضع إشارات بارزة في الأماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات مرافق وأن يعد لها مخططات مساحية واضحة ، وذلك لتسهيل الاهتداء إليها عند إجراء الفحص عليها أو صيانتها أو تصليحها أو تشغيلها

أ – الشروط العامة :-

حسب ما وردت في عقد المقاولة لمشاريع الهندسة المدنية المعمول بها في الوزارة 0

ب- المواصفات الفنية :-

1- على المتعهد استعمال المواد الناجحة مخبريا وبعد موافقة المهندس المشرف عليها على أن تجري الفحوصات المخبرية اللازمة إثناء العمل وحسب ما يطلبة المهندس وذلك لتقرير مدى صلاحية المواد ومطابقتها للمواصفات 0

جدول الكميات والأسعار

| الرقم | وصف العمــــــل | الكمية | السعــــر الافرادي | المبــــــــلغ الاجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | فلس | دينار | فلس | دينار |
| 1- | بالمتر المربع : تقديم وتنفيذ دهان املشن فاينل سيلك vinyl silk من منتوجات ديلوكس واللون حسب راي المهنس وتقديم عينات به ومحمل على السعر ازالة الدهان الزياتي القديم ووضع مادة اندركوت وجه واحد والتأسيس وجهه واحد من البلبوند والاملشن وعمل طلس معجونه نوع ( ديلوكس DULOX) مع الحف الجيد والتفقيد في الوجه الثاني . | 450 اربعمائة وخمسون |  |  |  |  |
| 2- | بالمقطوع : اعادة ترويب البلاط الصيني في المطبخ والحمام وتسكير الفتحات اينما وجدت وتوريد وتركيب مصابن وحمالات ورق وتقديم عينات قبل التركيب لاعتمادها من قبل المهندس المشرف | 1 واحد |  |  |  |  |
| 3- | بالعدد : دهان ابواب خشي وحف الدهان السابق وتاسيس الدهان زياتي ثلاثة ا وجه واللون حسب راي المهندس المشرف . | 9 تسعة |  |  |  |  |
| 4 | بالعدد: توريد وتقديم وتركيب نياجرا ومحمل على السعر التثبيت وتمديد المواسير وشبك الماء البارد وتكسير البلاط الصيني للارضيات والجدران واعادة بدل المكسور والعوامة الدخلية وتقديم عينة قبل التنفيذ وكل مايلزم العمل وحسب تعليمات المهندس المشرف | 1 واحد |  |  |  |  |
| 5 | بالعدد : تقديم وتوريد وتركيب شطافه ومحمل على السعر تمديدات الماء البارد الى الشطافه وكل مايلزم العمل وحسب تعليمات المهندس المشرف. | 1 واحد |  |  |  |  |
| 6- | بالعدد: . تقديم وتركيب نقطة إبريز تلفون والسعر يشمل كافة المواد من أسلاك والاباريز والعلب واصالها خارج البناء ضمن الواجهة الامامية او الى لوحة التلفونات في المبنى ومحمل على السعر وحدة التلفون على ان يكون من النوع الجيد صناعة يابانية او اوروبية وتقديم عينة لاعتمادها وحسب تعليمات المهندس المشرف | 5 خمسة |  |  |  |  |
| 7- | بالعدد: توريد وتقديم طقم موريس سبع مقاعد من خشب الزان وسماكة 7سم ومحمل على السعر الدهان والحف والتاسيس ويكون الدهان سيلر ولكر لون جوزي وكذلك الفرش وظهر من اسفنج ضغط مع التغطيه بقماش نوع تركي من افضل الانواع وتقديم كاتلوج بذلك وحسب تعليمات المهندس المشرف. | 1 واحد |  |  |  |  |
| 8- | بالعدد: توريد وتقديم خزائن خشب لاتيه سماكة 18 ملم وملبس فورمايكا على ان تكون ظرفتين ظرفة للتعليق وظرفة للتصفيت | 4 اربعه |  |  |  |  |
| 9- | بالعدد : توريد وتقديم وحدة تكيف ( مكيف سبلوت يونت)قدرة 1.5 طن صناعة يابانية او كورية ذات مواصفات عالية ومحمل على السعر التثبيت والتشغيل ووضع قاطع منفرد في اللوحة الرئيسية مع الاسلاك اللازمة وكل مايلزم العمل للتشغيل وتقديم كفالة بالمصنعية لمدة لاتقل عن سنة وتقديم كاتالوج قبل التوريد واخذ موافقه بذلك من المهندس المشرف على ان يكب 3 في المركز الصي و3 في المستشفى. | 6 ستة |  |  |  |  |
| 10- | بالمقطوع : توريد وتقديم ريسيفر H.Dنوع كوري من اجود الانواع يوجد به مدخل فلاشه فك قنوات . وتلفزيون l.c.d صناعة يابانية اوكورية ماركة مشهوره ومحمل على السعر تعليق التلفزيون والتشغيل والبرمجه وكذلك فرن غاز ستانلس ستيل خمس عيون مع فرن ذات شعله علويه وسفليه نوعية جيده وتقديم كاتولوجات الاصناف المذكوره ليتم اعتمادها واخذ موافقه خطيه عليها من قبل المشرف. | 1 واحد |  |  |  |  |
| 11 | بالعدد : تقديم وتوريد برادي للشبابيك مع الجسور الازمة والتعليق والتثبيت على ان تكون نوعية البرادي قماش تركي وتقديم عينه قبل التركيب لاعتمادها وكذلك وضع تل امام البرادي وحسب تعليمات المشرف. | 4 اربعة |  |  |  |  |
| 12- | بالعدد : توريد وتقديم اسرة حديد مقاس 90سم وطول 195 سم بحيث تكون الارجل من مواسير حديد قطر 1.5انش وسماكة 2 ملم والاجناب حديد تيوب 5*2.5 وسماكة الحديد 2 ملم وحديد وارضية التخت اسفل الفرشه مبسط 2سم على ان تثبت الاجانب مع الارجل ببراغي غير قابله للصداء ومحمل على السعر فرشه ضغط مع الوجه الخاص بالفرشه وان يكون الدهان حراري لحديد السرير. | 8 ثمانية |  |  |  |  |
| المجموع ينقل الى الخلاصه |  |  |

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

مديرية الخدمات الفنيه والهندسيه

قسم المشاريع

عطاء  صيانة المركز الصحي

الخلاصــــــــــــه

| الرقم | بيان الاعمال | الصفحه المنقول منها | القيمه |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | فلس | دينار |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع |  |  |

المجموع الكلي :..............................................................................................

تنزيل او زياده :.................................................................................................

المجموع النهائي :.............................................................................................

اسم الشركه :...................................................................................................

اسم المفوض / والوظيفه :.....................................................................................

التوقيع والختم الرسمي :.....................................................................................

العنوان ورقم الهاتف والفاكس :.........................................................................

التاريخ :...................................................................................