# سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

## مديرية الاشغال العامه والخدمات

#### التاريخ: 25/2/2013

استدراج عروض أسعار

(( عمل سلاسل حجريه حلل في منطقة الطيبه ))

السيد/الساده ...........................................المحترمين

أرجو تزويد سلطة إقليم البترا التنموي السياحي  بعرض أسعار عمل                                                 ((عمل سلاسل حجريه حلل في منطقة الطيبه))

شروط العمل :

1- ان تكون طبيعة العمل في المنطقة التي تعلو مبنى السلطه في الطيبه وحتى وادي غزال .

2-يكون العمل بالمتر الطولي  والكميه المقدره  بحوالي (ـ2000  ) م/ط.

3- على المقاول اتخاذ الاحتياطات اللازمه لمنع الضرر عن المواطنين القاطنين اسفل منطقة العمل وعدم تدحرج الحجاره اثناء العمل  ويتحمل مسؤولية أي ضرر نتج عن ذلك .

4-يقوم المقاول بعمل السلاسل الحجريه بارتفاع لا يقل عن ( 60سم ) والطمم اولا بأول خلف هذه السلاسل  .

5-يتم تنفيذ الاعمال من خلال الايدي العامله ، واعطاء الاولويه للعماله المحليه .

6- يكون اخر يوم لتقديم العروض الساعه الثانيه عشره من ظهر يوم الاربعاء الموافق 6 / 3 / 2013 .

7- على المقاول تنفيذ الاعمال باستخدام الحجاره الموجوده في الموقع وتكسيرها على نفقته اذا لزم الامر  .

8-على من يرسو عليه العطاء دفع ما يترتب عليه من رسوم لدى الماليه قبل توقيع العقد.

9- تقدم العروض باسم عطوفة رئيس مجلس المفوضين مناقصة سلاسل حجريه في الطيبه.

10- على المقاول تقديم كفالة دخول مناقصه 5%من قيمة الاعمال .

11-مدة العمل اللازمه لإنجاز العمل ( 60)  يوم  .

12- يكون امر المباشره من تاريخ توقيع الاتفاقية او ان يتم عمل مباشره من قبل المهندس المشرف حسب الاصول

13- يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه الاستدراج  نفس المعاني المحددة لها في الشروط العامه

العامة في دفتر عقد المقاولة الموحد لسنة 1999 .

# سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

مديرية الاشغال العامه والخدمات

14- على الفريق الثاني إنجاز كافة الأعمال الموصوفة بأعلاه بعماله وحسب المواصفات الفنية

العامة للمباني الصادرة عن وزارة الاشغال لسنة 1996 وحسب تعليمات المهندس المشرف .

13- غرامة التأخير ( 30 ) دينار عن كل يوم تأخير .

15- تقديم كفالة حسن تنفيذ 10% من قيمة العقد.

16-  سعر المتر الطولي ((                          ))   .................................... دينار

القيمه الاجماليه  ((                             )) ................................... دينار

## واقبلوا الاحترام

الاسم:............................

التوقيع:..........................